# Análise de Gaps — MVP RF001 a RF024

Plataforma de Gestão de Competições de Futebol  |  Sistema atual vs. Especificação Funcional

## Resumo Executivo

| Total de Requisitos (MVP) | ✅ Implementado | ⚠️ Parcialmente Implementado | ❌ Não Implementado |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 RF | 0 RF (0%) | 8 RF (33%) | 16 RF (67%) |

## Detalhamento por Requisito

| RF | Requisito | Status | O que já existe no sistema atual | O que precisa ser implementado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF001 | Plataforma Multicanal (Web + Android + iOS) | PARCIAL | Aplicação web responsiva funcional (HTML single-file) | Aplicativos Android/iOS nativos; sincronização em tempo real entre plataformas; backend/API |
| RF002 | Multiempresa e White Label | NÃO IMPLEMENTADO | Nenhuma estrutura multiempresa ou identidade visual configurável | Contas por organizador; identidade visual por competição (logo, cores, banner, patrocinadores, domínio) |
| RF003 | Cadastro de Competições | PARCIAL | Nome, temporada, formato e pontos por vitória | Data início/fim, regulamento, logo, banner, localidades, status (Rascunho/Publicada/Encerrada), controle de visibilidade pública |
| RF004 | Formatos de Disputa Flexíveis | PARCIAL | Pontos corridos e turno/returno implementados | Fase eliminatória (mata-mata), grupos múltiplos, fases configuráveis (Oitavas, Semi, Final), cruzamentos, critérios de desempate por fase |
| RF005 | Gestão de Categorias | NÃO IMPLEMENTADO | Competição única sem categorias separadas | Categorias ilimitadas (Sub-7 a Adulto/Feminino), regulamento independente por categoria, separação de tabelas/jogos/stats por categoria |
| RF006 | Cadastro de Equipes | PARCIAL | Nome, sigla e cor da equipe | Escudo (imagem), uniforme principal/secundário, comissão técnica, cidade, estado, contatos |
| RF007 | Vínculo de Equipes às Categorias | NÃO IMPLEMENTADO | Sem estrutura de categorias; times pertencem apenas à competição global | Vínculo time × categoria, time podendo participar de múltiplas categorias |
| RF008 | Cadastro Único de Atletas | PARCIAL | Nome e número de camisa (vinculados ao time) | CPF, foto, data de nascimento, RG (PDF), posição, nacionalidade, responsável, telefone, e-mail; base única de atletas |
| RF009 | Campos Configuráveis de Atletas | NÃO IMPLEMENTADO | Campos fixos sem configuração | Cada organizador define quais campos são obrigatórios, opcionais ou ocultos |
| RF010 | Reaproveitamento de Cadastro de Atletas | NÃO IMPLEMENTADO | Atletas vinculados apenas ao time/competição atual | Cadastro único reutilizável entre competições; histórico completo; validação contra duplicidade na mesma categoria |
| RF011 | Histórico do Atleta | NÃO IMPLEMENTADO | Nenhum histórico persistido além da competição atual | Competições disputadas, equipes, jogos, gols, assistências, cartões, títulos, premiações individuais |
| RF012 | Carteirinha Digital | NÃO IMPLEMENTADO | Sem carteirinha digital | Geração automática de carteirinha com QR Code, foto e dados; disponível para impressão e app |
| RF013 | Cadastro de Campos e Ginásios | NÃO IMPLEMENTADO | Jogos sem campo atribuído | Nome, endereço, GPS, tipo de piso, fotos, capacidade, observações |
| RF014 | Cadastro de Árbitros | NÃO IMPLEMENTADO | Sem cadastro de árbitros | Nome, CPF, foto, federação, contato, função (árbitro principal, assistente, mesário) |
| RF015 | Geração Automática de Tabela | PARCIAL | Round-robin automático por pontos corridos/turno-returno | Considerar campos disponíveis, datas disponíveis, formato de grupos, fase eliminatória |
| RF016 | Edição Manual da Tabela | PARCIAL | Desfazer placar individual possível | Edição de data, horário, campo, árbitro por jogo; reorganização de rodadas; edição de cruzamentos |
| RF017 | Gestão de Rodadas | PARCIAL | Rodadas geradas automaticamente e exibidas | Agrupamento por etapa/fase/dia de jogo; múltiplas rodadas por fase; rodadas manuais |
| RF018 | Geração de Súmulas | NÃO IMPLEMENTADO | Sem súmula; apenas registro de placar | Súmula individual por partida, súmula da rodada, súmula do dia; impressão PDF; lista de atletas por jogo |
| RF019 | Central de Operação ao Vivo | NÃO IMPLEMENTADO | Registro de placar simples após o jogo | Tela de operação em tempo real: gol, assistência, finalização, escanteio, falta, defesa, pênalti, cartões, substituição, acréscimos, encerramento de período |
| RF020 | Atualizações em Tempo Real | NÃO IMPLEMENTADO | Sem tempo real; dados atualizados apenas manualmente | Publicação instantânea de eventos, cronologia de lances, cronômetro, placar ao vivo, estatísticas em tempo real (WebSocket/SSE) |
| RF021 | Timeline da Partida | NÃO IMPLEMENTADO | Sem timeline de eventos | Log cronológico: gols, cartões, substituições com minuto e jogador; visível ao público |
| RF022 | Estatísticas Individuais | NÃO IMPLEMENTADO | Sem estatísticas por jogador | Por atleta: jogos, gols, assistências, defesas, cartões, minutos jogados; acumulado por competição/categoria |
| RF023 | Rankings | NÃO IMPLEMENTADO | Classificação de equipes apenas (sem rankings individuais) | Rankings de artilheiros, assistências, goleiros, cartões — por competição, categoria e temporada |
| RF024 | Premiações Automáticas | NÃO IMPLEMENTADO | Sem premiações automáticas | Artilheiro, melhor goleiro, melhor jogador, melhor defesa, Fair Play — gerados automaticamente ao encerrar competição |

## Prioridades de Implementação Recomendadas

| Fase | Requisitos | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Core) | RF003 (Competições completo), RF005 (Categorias), RF006/07 (Equipes+vínculo), RF008 (Atletas), RF013 (Campos), RF015/16 (Tabela) | Base estrutural sem a qual nenhuma outra funcionalidade funciona. Corresponde ao 'esqueleto' do sistema. |
| Fase 2 (Operação) | RF014 (Árbitros), RF018 (Súmulas), RF019 (Central ao vivo), RF020 (Tempo real), RF021 (Timeline) | Viabiliza a operação do dia do jogo — principal diferencial de sistemas como iFut. |
| Fase 3 (Estatísticas) | RF010/11 (Histórico atleta), RF022 (Stats individuais), RF023 (Rankings), RF024 (Premiações) | Engajamento de atletas e técnicos, diferencial competitivo de longo prazo. |
| Fase 4 (Plataforma) | RF001 (Apps mobile), RF002 (White Label/Multiempresa), RF009 (Campos config.), RF012 (Carteirinha) | Escala da plataforma para múltiplos clientes. Depende de backend sólido das fases anteriores. |

Nota: O sistema atual (campeonato.html) é um protótipo funcional de página única sem backend. Para implementação do MVP completo, recomenda-se uma arquitetura com frontend React/Vue + backend Node.js ou Python/Django + banco de dados PostgreSQL + WebSocket para tempo real.